DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

- INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| INFORMACIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (ETAPA 1), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS |
| Provincia | San Pedro de Macorís |
| Contrato | 078-2004 |
| Contratista | Ingeniería Estrella, S.A. |
| Monto contratado | RD$907,747,934.56 |
| Duración del proyecto | 4 años |
| Periodo de ejecución | Trimestre julio – septiembre 2023 |
| Monto ejecutado | RD$743,686,895.49 |
| % Avance financiero de las obras | 81.93% |
| % Avance físico | 70% |
| Imágenes |  |

| OBRA ENTREGADA |  |
| --- | --- |
| Datos de la obra | “Mejoramiento Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento Castillo” Entregada en noviembre del 2022 Inversión estimada: RD$77,132,035.21 Población beneficiada: 14,000 habitantes |