INFORME DE EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL (POA) 2022

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,

Programas y Proyectos

1

er Trimestre

022

2

Santo Domingo

Abril 2022

1

I. INFORMACION GENERAL

Misión

Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través

de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del

sistema de gestión.

Visión

Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento,

brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz,

eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

Valores

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vocación de Servicio

Confiabilidad

Eficacia

Eficiencia

Transparencia

Responsabilidad

2

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología trazada por

la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en la cual se remitió a cada una de las

áreas los requerimientos de información a completar, resaltando la ejecución de la meta

física de los productos programados en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA).

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación, Monitoreo y

Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DFMEPPP), consolidó las informaciones

del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada

producto programado en el año 2022. En ese sentido,  los avances mostrados en el presente

informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los

porcentajes de las metas que se ejecutan, así como también las que no se ejecutan:

1

.

Ejecutadas.

✓

Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas

ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan

Operativo Anual (POA) 2022.

2

.

No ejecutadas.

Es el promedio del porcentaje de las metas físicas no ejecutadas del año,

✓

respecto a las metas programadas de dicho año, de cada producto definido

en el Plan Operativo Anual (POA) 2022.

Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo

con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

Rango

0% o +

Descripción

Metas realizadas adecuada, eficiente y oportunamente en relación con la

programación.

8

5

0% -79%

%-49%

Metas realizadas parcialmente.

0

Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

3

III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

Para el año 2022, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 97.21%. A

continuación, se presentan los avances del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas

establecidas para cada una de las áreas:

1

. Dirección de Planificación y Desarrollo

Meta 1er

Trimestre 2022

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

Plan Estratégico Institucional

2021-2024

1

informe

100%

POA 2021 ejecutado

PACC 2021 ejecutado.

PACC 2022 Formulado.

1 informe

1 informe

1 informe

100%

100%

100%

Proyectos Nuevos Formulados

de inversión pública

2

1 proyectos

100%

Proyectos registrados en el

Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP)

Avance Físico y Financiero de

los proyectos de inversión.

12 proyectos

100%

100%

100%

1

informe

6

matrices de

Cuota Compromiso de Capital

programación de

pago de capital

Informe de seguimiento a los

ingresos y egresos realizado con

los fondos proveniente del

MSP.

Fichas de Cierre de Proyectos

ejecutados

1

informe

1 ficha

100%

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

100%

100%

Estructuración Organizacional

Actualizada

2

2

5% de avance

5% de avance

Manual de Organización y

Funciones actualizado

100%

80%

Procesos y procedimientos

internos del SGI mejorados y

optimizados

25% de avance

Manual de Procedimientos

institucional del INAPA

Mantenimiento y supervisión

del Sistema de Gestión

Integrado

2

5% de avance

100%

100%

25% de avance

Recursos Financieros y

Técnicos de Cooperación

Internacional, para fortalecer el

desarrollo Institucional.

Avance Físico y Financiero de

los proyectos de inversión con

fondos de Cooperación.

1

informe

100%

100%

1 informe

Avance general: 99%.

4

2

. Dirección de Ingeniería

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Diseño de Sistemas de

Alcantarillados

6

117%

147%

133%

167%

OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del

Servicio de Agua Potable

Diseño de Sistemas de

Acueductos

15

4

Campaña de sensibilización

comunitaria

OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio

de Saneamiento

Revisión y aprobación de

proyectos externos

5

Avance general: 141%.

3

. Dirección de Operaciones

Meta física

Enero 2022

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

Programa de detección y

protección de fugas (PCA.0)

1,245 averías

corregidas

1

71%

1

Programa de Catastro de Redes

para aguas potables

sistema

georeferenciado

100%

78%

Programa medición de caudales

y evaluación operación de los

sistemas de agua potable

9

Acueductos

medidos

Programa distribución de agua

potable con camiones cisterna

35,100,000

gls entregados

1

53%

Plan de Mantenimiento en

infraestructura civil de sistemas

de acueductos (Plan de rescate y

habilitación de infraestructura)

36 unidades

habilitadas

9

2%

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable

Plan de Mantenimiento

Preventivo eléctrico y mecánico

675 equipos

corregidos

5

%

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

Programa de catastro de

suministros eléctricos y

equipamiento electromecánico

195 equipos

levantados

23%

Programa de análisis de redes y

eficiencia energética

6 unidades

intervenidas

1

2

7%

3%

Plan de mantenimiento

correctivo de equipos

135 unidades

intervenidas

Programa sustitución de redes

colapsadas en los diferentes

sistemas de alcantarillado

sanitarios

300 ml

sustituidos

9

7%

Plan de mantenimiento de redes

en los sistemas de alcantarillado

sanitario

2

1,600 ml

71%

saneado

Programa de catastro de redes

de alcantarillados

0

200%

Avance general: 86%

5

4

. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Meta 1er Trimestre Avance del

022 Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

1

6 obras Puestas en

Posesión

7

5%

25%

206%

43%

50%

1

26 informes de

Supervisión

1

Supervisión y

Fiscalización de Sistemas

de Abastecimiento de

Agua Potable

16 informes de

fiscalización

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

2

8 informes pruebas

de tubería

1

1

pre-recepción de

obras

4

obras Puestas en

Posesión

5

0%

21%

123%

7%

00%

4

8 informes de

Supervisión

1

Supervisión y

Fiscalización de Sistemas

de Recolección y

Tratamiento de Aguas

Residuales

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

30 informes de

fiscalización

3 informes pruebas

de tubería

6

1

pre-recepción de

obras

1

Avance general: 106%

5

. Dirección Comercial

Meta 1er

Trimestre 2022

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

9

,606 usuarios

Cartera de Clientes aumentada

convertidos a

clientes

53%

6

.25% facturas

generadas y

entregadas

478%

51%

Plan Nacional de Facturación

9

,606 facturas

RD$275,145,000

recaudados

1

03%

Actualización Base de datos e

información de clientes y datos

de facturación

5

,574 solicitudes

37%

253%

22%

de actualización

OE 4: Lograr la Sostenibilidad

Financiera

7

.50%

disminución

Plan de Disminución de cartera

morosa

RD$22,785,000

proveniente de

cuentas morosas

1

4% de PAC

usando

1%

Plan de mejora de procesos de

servicios y atención al cliente

formulario DC-7

3

.75 de datos

5

%

saneados%

1

50 medidores y

sensores

instalados

Programa de instalación de

medidores

9%

0%

Plan de rescate de Oficinas

Comerciales

63 oficinas

remodeladas

3

Avance general: 95%

6

6

. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Meta 1er Trimestre Avance del

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Producto

1

45 viajes técnicos

30 reportes

210%

50%

6

informes de

laboratorio

8

17%

1

documento de

opinión legal

3

700%

33%

Supervisión de Sistemas

de Acueductos y

Alcantarillados

3

documentos

remitidos

1

5 cubicaciones

100%

00%

3

matriz de avance

físico-financiero

1

1

9 viajes para inicio

2

1%

de recepción de obra

2

expedientes de

solicitud de

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

0%

desembolso

documentos de

4

auditoría y estados

financieros

75%

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

1 matriz de Plan de

Adquisiciones

1

00%

00%

0%

1

contrato de

4

adquisición

Programa de Gestión y

Administración de

Proyectos con Fondos

Especiales

3 actas elaboradas

3 informes de

evaluación de ofertas

3

3%

7%

3

informes de

progreso

6

3

pliego y

documentos de TDR

elaborados y con No

objeción del BID

1

00%

4

informes

entregados por las

firmas consultoras

150%

Avance general: 350%

7

7

. Dirección Financiera

Meta 1er

Trimestre

Avance

del

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Producto

Reporte mensual de Ejecución

Presupuestaria realizados y

entregados

Resumen mensual de Ejecución

Presupuestaria realizados y

entregados

Informe de Ejecución

Financiera Trimestral realizados

y entregados

3 unidades

100%

100%

100%

3

unidades

entregadas

1

unidad

entregada

Informe Trimestral de

Ejecución Presupuestaria MH/

DIGEPRES

1

unidad

1

1

00%

00%

entregada

Informe de Flujo de Efectivo

realizados y entregados

13 unidades

entregadas

Estados Financieros y Ejecución

Presupuestaria de corte

semestral y cierre anual

1 unidad

entregada

1

00%

elaborados y presentados

Cuentas por Pagar gestionadas

12 registros

100%

100%

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

Estado de Cuentas por Pagar a

Suplidores

3

3

informes

unidades

Cuentas bancarias Conciliadas

Pagos

100%

100%

entregadas

00% de pagos

realizados de

los requerido

1

Presentación formulario 606

Presentación formulario 607

3 reportes

100%

100%

3 reportes

1

00% de lo

Certificaciones de Retenciones

100%

solicitado

Declaraciones IR17

Declaraciones IT1

3 formularios

3 formularios

67%

100%

Inventario de Existencia de

Materiales y Equipos

1

reporte

6 reportes

informe

100%

100%

100%

Informe de Disponibilidad

Diaria

6

Relación de los Ingresos y

Egresos

3

Evaluación financiera de los

procesos de licitación.

100% de lo

solicitado

1

1

1

00%

00%

00%

Solicitud de autorización de

Pago nóminas a DE realizadas

100% de lo

solicitado

Autorizaciones de pagos

Realizadas

100% de lo

solicitado

1

00% de lo

Revisión de Viáticos realizadas

100%

00%

100%

00%

solicitado

Revisión y firma de solicitudes

de pago realizados.

100% de lo

solicitado

1

1

00% de lo

Cheques y Transferencias

solicitado

Entrega de Cheques por

Ventanilla

100% de lo

solicitado

1

Fondo general destinado para

cubrir gastos menores del Nivel

Central

3 fondo

reponible de

tesorería

100%

100%

Reporte de anulaciones.

3 reportes

Avance general: 100%.

8

8

. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Programa de automatización de

procesos a través de software y

herramientas de desarrollo

2

4% de

100%

avance

Iniciativas TIC y de Gobierno

Electrónico implementadas

15% de

avance

1

00%

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

3

0% de

Transformación Digital

5%

avance

Programa de mantenimiento de

equipos tecnológicos

21% de

avance

5

%

Controles de Seguridad

Cibernética y alta tecnología

30% de

avance

1

2%

2

1% de

Equipamiento de hardware

25%

avance

Programa de evaluación,

gestión, mantenimiento y

actualización de software

interno

21% de

avance

3

0%

Avance general: 40%

Observación: Los equipos tecnológicos necesarios para cumplir la meta fueron solicitados,

pero a la fecha, los procesos de compras están detenidos.

9

. Dirección Administrativa

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Programa de mejoramiento de

Estaciones de Expendio de

Combustibles

1

5% de

53%

avance

Programa de Equipamiento

Oficinas Provinciales

9% de

avance

6

6

7%

0%

Programa de Adecuación

Oficinas Nivel Central

10% de

avance

Programa de mantenimiento

preventivo y correctivo, de la

estructura de los edificios,

espacios físicos y áreas

comunes.

2

0% de

65%

avance

Trámites de Archivo y

Correspondencia Digital

3% de

avance

0

%

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

Programa de gestión de

Almacén de Equipos y

Materiales

Programa de optimización de

Inventario de Suministros y

Material Gastable

6

% de

67%

50%

avance

1

0% de

avance

Procesos de compra y

contrataciones para la

generación de Órdenes de

Compra y/o Servicios

24.5% de

avance

6

7.35%

67%

Implementación de

Lineamientos para eficientizar

gestión de compras, el flujo de

los procesos e identificar y

prevenir los riesgos del soborno

1

8% de

avance

Avance general: 55%

9

1

0. Dirección de Calidad del Agua

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Muestras analizadas de

Acueductos con control

sanitario

Muestras analizadas con

control sanitario con biología

molecular

8,327 muestras

1,251 muestras

59%

0%

Muestras analizadas con

control sanitario con

espectrocopia

500 muestras

707 muestras

0%

96%

0%

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

Muestras analizadas clientes

internos

1

00 equipos

Automatización de toma de

muestras

automatizados

implementados

2.49% de

avance

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

Acreditación del Laboratorio

100%

Mantenimiento de la

acreditación

19.35% de

avance

7

7%

Implementación de

determinaciones fisicoquímica

1

und

0%

Actualización laboratorios

regionales

1

capacitación

laboratorio

0%

0%

Habilitación laboratorio

regionales

1

Plan de Seguridad del Agua

(PSA)

10 unidades de

inspección

0

%

Muestreo de fuentes

10 fuentes

2 uds

0%

Acueductos en control sanitario

50%

Índice de Potabilidad

83.67%

76.85%

Avance general: 52%

Observación: Este trimestre la Dirección de Calidad del Agua ha tenido problemas con la

recepción de muestras, y con los procesos de adquisición de los insumos del laboratorio

para el análisis de muestras.

1

0

1

1. Departamento de Revisión y Control

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Eje Específico del PEI

Producto

2

022

1

500

Revisión de Órdenes de compra

15%

expedientes

Revisión Nomina

Revisión contratos

39 expedientes

95%

39%

33%

18 expedientes

Revisión de Fondo de Caja chica 150 expedientes

4

,325

Revisión de viáticos

32%

80%

28%

expedientes

Revisión de cubicaciones

Revisión de Pre-cheques

216 expedientes

3

,600

expedientes

Revisión de cheques y

transferencias

3,600

expedientes

3

9%

Revisión de Pago de Alquileres

de Locales y viviendas

Fortalecer la Organización

Institucionalmente y Mejorar la Gestión

147 expedientes

150 expedientes

76%

71%

52%

83%

Arqueo de Fondos

Recepción mercancías en

suministro

1

08 expedientes

6 expedientes

56 expedientes

Recepción de combustibles

Medición de Combustible diaria

(Bomba)

6

3%

1

Supervisión de transferencia de

pago

1

1

00%

7

5 expedientes

0

%

Inventario de Mercancía

2 expedientes

Inventario de Comprobantes de

DC-5

00%

3

expedientes

0

0

%

%

Revisión de Ingresos Diarios

Revisión Regalía pascual

78 expedientes

3 expedientes

Informe Gestión, revisión y

control

0

%

1

informe

Revisión de Conciliaciones

bancarias

1

1

00%

00%

2

7 expedientes

Instructivos elaborados

1 uds

2

0

%

Procedimientos actualizados

Arqueo tickets de combustible

procedimientos

5

4%

13 expedientes

Avance general: 52%

1

1

A continuación, se muestran las áreas que no presentaron avances de sus POA:

1

. Dirección de Recursos Humanos

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

No actualizó los avances del trimestre

2

3

. Dirección de Desarrollo Provincial

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

No actualizó los avances del trimestre

. Dirección de Tratamiento del Agua

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

No actualizó los avances del trimestre

4

. Departamento de Comunicaciones

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

Este POA se encuentra en proceso de reformulación, a solicitud del nuevo incumbente

5

. Departamento Jurídico

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

No actualizó los avances del trimestre

1

2

6

. Departamento de Estadísticas

Meta 1er

Trimestre

Avance del

Producto

Objetivo Específico del PEI

Producto

2

022

No actualizó los avances del trimestre