## Slide 1
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Componente Contingente de Respuesta a Emergencias -CERC- (por sus siglas en inglés)
Objetivo del componente CERC:
Fortalecer la capacidad de República Dominicana para responder de forma inmediata y eficaz a una emergencia/evento elegible.
Es un mecanismo de financiamiento contingente que se encuentra regulado como un componente en el Proyecto. Este componente permite un rápido acceso a recursos ante la ocurrencia de una emergencia/desastre para financiar iniciativas de atención y rehabilitación inmediata, así como el restablecimiento de los servicios que se han visto interrumpidos por la emergencia. A solicitud del gobierno, el Banco Mundial reasignará fondos no comprometidos de otros componentes del proyecto a este componente. El mecanismo para la declaratoria de emergencia estaría de acuerdo con la legislación local vigente de República Dominicana. La agencia de implementación, así como los gastos elegibles para este CERC se determinarán de acuerdo con el Manual de Operaciones (MO) del CERC.

## Slide 2
INSTRUMENTOS PARA APLICACIÓN DEL CERC (1)
(1) Manual de Operaciones (MO) del CERC:
Documento principal que regula y define los procesos institucionales, administrativos y operacionales que deben seguirse para la ejecución de actividades a ser financiadas bajo un CERC. Al ser un componente que forma parte de un proyecto de inversión con el Banco Mundial, los procesos del CERC se enmarcan dentro de las políticas y procedimientos aplicables del Banco para respuesta rápida a crisis y emergencias disponible para países que tienen acceso a fondos del Banco. Asimismo, sigue los lineamientos establecidos en las políticas de adquisiciones, de gestión financiera y de gestión ambiental y social establecidas por el Banco.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC

## Slide 3
INSTRUMENTOS PARA APLICACIÓN DEL CERC (2)
(2) CERC-MGAS ó MGAS-CERC:
Es la guía para la aplicación de los procedimientos necesarios, a fin de asegurar que los riesgos ambientales y sociales (A&S) identificados bajo cualquiera de los gastos elegibles financiados por el CERC, sean mitigados, manejados, reducidos o eliminados.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC

## Slide 4
El CERC, cuenta con su propia Categoría de Desembolso en el acuerdo de financiamiento con el Banco, aunque no necesariamente cuenta con un monto asignado preliminarmente para dicho componente. En caso de que las necesidades de recursos para responder a una emergencia sean superiores a los recursos dispuestos bajo el CERC, la flexibilidad de este mecanismo permite al Gobierno solicitar la reasignación de recursos de otros componentes (y categorías de desembolso según el acuerdo de financiamiento) hacia dicho componente en la medida que esto no afecte el objetivo de desarrollo del proyecto.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC

## Slide 5
Protocolo de activación del CERC (1)
Declaración de situación de emergencia/desastre. Ante la ocurrencia o inminente ocurrencia de un evento que revista las características de un desastre u emergencia, el Presidente de la República previa recomendación de la CNE, declarará mediante decreto la “Situación de Desastre” o “estado de emergencia” según se establece en el Artículo 24 de la Ley de Gestión de Riesgos. Tal declaratoria puede ser emitida hasta tres meses después de acontecido el evento.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Proceso | Entidad Responsable
Emisión de documento de validación de evento elegible | Presidente de la República con asesoría de CNE
Evaluación preliminar de afectaciones, daños y análisis de necesidades (EDAN) | CNE y UE-CERC con apoyo de entidades del SN-PMRD
Formulación de Plan de Atención de Emergencias (PAE-CERC) | UE-CERC con apoyo de CNE y entidades del SN-PMRD
Envío de solicitud de activación del CERC al Banco | Ministerio de Hacienda
Revisión de cumplimiento de condiciones de activación, No Objeción del Banco y comunicación de activación al Gobierno | Banco Mundial

## Slide 6
Protocolo de activación del CERC (2)
Declaración de situación de emergencia/desastre. Ante la ocurrencia o inminente ocurrencia de un evento que revista las características de un desastre u emergencia, el Presidente de la República previa recomendación de la CNE, declarará mediante decreto la “Situación de Desastre” o “estado de emergencia” según se establece en el Artículo 24 de la Ley de Gestión de Riesgos. Tal declaratoria puede ser emitida hasta tres meses después de acontecido el evento.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Documento de validación de evento elegible. Para los fines de la activación del CERC se consideran elegibles todas las declaraciones de situación de emergencia/desastre decretadas por el Presidente de la República en concordancia con la Ley de Gestión de Riesgos (Ley No.147-02).
Evaluación preliminar de afectaciones, daños y análisis de necesidades (EDAN). De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Gestión de Riesgos, inmediatamente tras la ocurrencia de un evento, o en el momento de identificar una emergencia inminente, la CNE deberá presentar al Poder Ejecutivo un informe preliminar de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) para fines de la toma de decisiones.
Formulación del Plan de Atención de Emergencias del CERC (PAE-CERC). Declarada una situación de desastre y activado el Plan Nacional de Emergencias, la CNE procederá a elaborar un plan de atención específico para el retorno a la normalidad, la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas.

## Slide 7
Protocolo de activación del CERC (3)
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Solicitud de activación del CERC. Para activar el CERC, el Gobierno por intermedio del MH enviará una carta de solicitud dirigida al Director del Banco para Centro América con copia a la Gerencia del Proyecto.
Contenido de Carta de Solicitud de Activación | Documentos a adjuntar en solicitud de activación
Descripción de emergencia/desastre que suscita la necesidad de activación del CERC. Nombre completo y código de proyecto Confirmación de condiciones de efectividad según acuerdo de financiamiento. Monto solicitado para activación del CERC Designación de UE-CERCs Confirmación del plazo de ejecución del CERC | Copia de documento de validación de evento elegible (ej. Declaratoria de Situación de Desastre) Informe de Evaluación Preliminar de Afectaciones, Daños y Necesidades (EDAN) Plan de Atención de Emergencias para el CERC (PAE-CERC)
Comunicación de activación y levantamiento de condiciones de desembolso. El Banco a través del Director de País, previa revisión del cumplimiento de las condiciones de desembolso establecidas en el acuerdo de financiamiento para el CERC, comunicará mediante carta dirigida al Ministerio de Hacienda su conformidad a la solicitud de activación.

## Slide 8
Protocolo de activación del CERC (4)
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
El PAE-CERC es el instrumento de que define el uso de los recursos del CERC. Este plan especifica las actividades a ser financiadas con recursos CERC las cuales deben estar directamente relacionadas con la respuesta a las afectaciones y necesidades asociadas con la ocurrencia del evento.
Estructura y contenido mínimo del PAE-CERC
Descripción de la emergencia/desastre incluyendo características, macro y micro localización) Identificación y caracterización de afectaciones, daños y necesidades, incluyendo información sobre su estimación de costos, distribución demográfica, socioeconómica, geográfica y sectorial. Necesidades priorizadas a ser financiadas por el CERC Descripción de las acciones a desarrollar bajo el CERC (programas y líneas de intervención) Arreglos de implementación, confirmando la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) activadas y las instancias de coordinación para la ejecución. Presupuesto general incluyendo la estimación de recursos requeridos para cada actividad (Costos de inversión y fuentes de financiamiento). Evaluación ambiental y social de las actividades Arreglos de gestión financiera y desembolsos Plan de adquisiciones simplificado Indicadores de resultado y procesos de monitoreo y evaluación Cronograma de ejecución de actividades.

## Slide 9
Esquema de coordinación para ejecución del CERC
La Unidad Ejecutora del CERC (UE-CERC), será la Unidad Implementadora del Proyecto P171778 (UIP) o aquella institución designada por el MH para tales efectos. Dicha unidad será la responsable de elaborar el PAE y ejecutar los recursos CERC en conformidad con las políticas y procedimientos del Banco establecidos en el Manual.
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC

## Slide 10
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Elegibilidad de Gastos bajo el CERC (1)
Equipamiento e insumos médicos.
Alimentos no perecibles, agua embotellada y contenedores.
Carpas u otros tipos de estructuras modulares para ser utilizadas como centros médicos, viviendas temporales y/o salas de clases en centros educativo.
Equipamiento e insumos educativos y/o para viviendas/albergues temporales (estufas, utensilios, carpas, camas, sacos de dormir, colchones, frazadas, hamacas, mallas anti mosquitos, kits de higiene personal y familiar, etc.)
Gasolina, diésel y lubricante de motor (para transporte aéreo, terrestre o marítimo).
Partes, equipamientos e insumos para motores, transportes y vehículos de construcción.
Arrendamiento de vehículos de transporte y/o carga (furgones, camionetas, SUVs).
Equipamiento, herramienta, materiales e insumos para la búsqueda y rescate (incluyendo embarcaciones ligeras y motores para el transporte y rescate).
Herramientas e insumos para la construcción (techos, mampostería, acero, piedras, ladrillos, etc.)
Equipamiento e insumos para la comunicación y trasmisión (radios, antenas, baterías, etc.)
Bombas de agua y estanques para el almacenamiento de agua.
Equipamiento, materiales e insumos para la desinfección y sanitización de agua potable así como la reparación/rehabilitación de sistemas de recolección de aguas negras.
Equipamiento, herramientas a insumos agrícolas, forestales, y para la pesca.
Alimento para animales e insumos veterinarios (vacunas, vitaminas, etc.)
Materiales de construcción, equipamiento y maquinaria industrial.
Baños temporales.
Pozos de agua subterránea, equipamiento para acceder a sitios afectados, unidades de almacenamiento.
Cualquier otro item convenido entre el Banco Mundial y el Prestatario (documentado en el PAE, Ayuda Memoria u otro documento formal del Proyecto).
Bienes

## Slide 11
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Elegibilidad de Gastos bajo el CERC (2)
Servicios
Servicios de consultoría relacionadas con la respuesta a la emergencia, incluyendo entre otras cosas, estudios urgentes y encuestas necesarias para determinar el impacto del desastre y para establecer líneas bases para los procesos de respuesta, recuperación y reconstrucción e implementación de actividades de respuesta a la emergencia.
Estudios de factibilidad y diseños técnicos.
Supervisión de obras.
Asistencia técnica para el desarrollo de Términos de Referencia, preparación de especificaciones técnicas y documentos de licitación.
Servicios de No-Consultoría incluyendo entre otras cosas: perforaciones, fotografías aéreas, imágenes satelitales, mapas y otras operaciones similares, campañas de información y difusión.
Servicios de No- Consultoría para la entrega o cumplimiento de cualquiera de las actividades definidas como bienes (ej. Remoción de escombros, transporte de material residual, etc.)

## Slide 12
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Elegibilidad de Gastos bajo el CERC (3)
Obras
Reparación de infraestructura dañada incluyendo entre otras cosas: Sistemas de agua potable y saneamiento, canales, caminos, puentes y sistemas de transporte, electricidad y energía, telecomunicaciones y otro tipo de infraestructura afectada por el evento.
Re-establecimiento de sistemas rurales y urbanos de residuos sólidos, agua y saneamiento (incluyendo drenajes urbanos).
Reparación, restauración, rehabilitación de escuelas, hospitales, centros de salud y edificios administrativos.
Remoción y disposición de escombros asociados con cualquier actividad elegible.
Desarrollar instancias de capacitación y entrenamiento necesarios relacionados con la respuesta a emergencia incluyendo aquello relacionado con la implementación del PAE.
Entrenamiento en evaluación de pérdidas, daños y necesidades post desastre.
Entrenamiento

## Slide 13
INFORMACIONES GENERALES DEL COMPONENTE 5 DEL PROYECTO - CERC
Elegibilidad de Gastos bajo el CERC (4)
Costos operacionales de emergencia
Gastos incrementales a realizar por el Gobierno durante un período definido de tiempo asociado a la implementación de actividades de respuesta inmediata, rehabilitación y recuperación. Esto incluye entre otras cosas, la contratación de equipos de especialistas para la implementación de las actividades del PAE incluyendo especialistas ambientales y sociales, y costos operativos de alquiler de equipamiento, movilización, etc.

## Slide 14
INFORMACIONES GENERALES DEL MGAS- CERC DEL PROYECTO
Paso 1: Responsable UEP | Acción: Aplicación de los procesos de detección A&S | Analizar las posibles actividades del CERC en relación a la elegibilidad e identificar los posibles riesgos e impactos A&S y clasificar cada gasto a financiarse según su riesgo A&S de acuerdo al MAS del BM
Paso 2: Responsable UEP | Acción: Evaluación, preparación, consulta y divulgación de los instrumentos de los estándares A&S | Evaluar los posibles impactos A&S de las actividades propuestas, las alternativas y diseñar e implementar medidas adecuadas de mitigación, gestión y monitoreo. Incorporarlas al PGAS. Documentar y confirmar cómo se desarrolló el proceso participativo de las partes interesadas y de los grupos vulnerables
Paso 3: Responsable UEP | Acción: Revisión y Aplicación de los Estándares Ambientales | Supervisar el proceso general de implementación del MAS del BM y preparar informe de progreso sobre la aplicación de los EAS relevantes a lo largo del ciclo de las actividades que se financiarán por la activación del CERC. Las medidas de mitigación apropiadas se incluirán en los documentos de licitación y documentos de contrato que preparará la UEP- INAPA, según sea necesario.
Todas las actividades potenciales incluidas en la lista positiva de bienes, servicios y trabajos del CERC deberán seguir los 3 pasos del procedimiento que se detalla a continuación para que estos sean analizados desde la perspectiva de los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales en los que incurran para la elección del tipo de medida de gestión que sea necesaria.

## Slide 15
INFORMACIONES GENERALES DEL MGAS- CERC DEL PROYECTO
Detalles del Procedimiento para abordar los aspectos ambientales y sociales de los gastos elegibles:
(i) determinar si las actividades propuestas bajo posibles activaciones futuras de CERC son elegibles y pueden tener riesgos e impactos ambientales y sociales negativos potenciales;
(ii) identificar medidas de mitigación apropiadas para actividades con riesgos o impactos adversos;
(iii) incorporar medidas de mitigación en la implementación de la actividad;
(iv) revisar y aprobar el plan de manejo y
(v) monitorear la aplicación de los planes de manejo para aquellas actividades que requieren la debida diligencia A&S.

## Slide 16
INFORMACIONES GENERALES DEL MGAS- CERC DEL PROYECTO
Para la ejecución del CERC, las responsabilidades clave de la UEP-INAPA son las siguientes:
Asegurar la entrega de los resultados del PAE y los logros de los resultados facilitando la coordinación entre los Ministerios e Instituciones que participan en el PAE y abordando los problemas de coordinación a medida que surgen durante la implementación del PAE;
Revisar los informes de progreso de PAE presentados por el Coordinador del proyecto y tomar una decisión al respecto; y
Revisión y aplicación de instrumentos de Estándares Ambientales y Sociales. El PGAS (u otro instrumento) será enviado a la UEP-INAPA para su revisión, antes de enviarlo al Banco Mundial para su aprobación. La UEP-INAPA supervisará el proceso general de implementación del MAS del BM y preparará un informe de progreso sobre la aplicación de los EAS relevantes a lo largo del ciclo de las actividades que se financiarán por la activación del CERC. La UEP-INAPA también desarrollará los requisitos y procedimientos de informes para garantizar el cumplimiento. Las medidas de mitigación apropiadas se incluirán en los documentos de licitación y documentos de contrato que preparará la UEP-INAPA, según sea necesario.
Evaluar todas las cuestiones relacionadas con las políticas y orientarlas según sea necesario.

## Slide 17
FUENTES
Manual de Operaciones CERC para Proyecto Mejoramiento del Abastecimiento de Agua y Servicios de Aguas Residuales en la República Dominicana (P171778)
MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS)
MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS)-CERC